###### Zał. Nr 2 – Projekt umowy

SR.271.6.2017

###### Umowa Nr  SR.272..........2017

zawarta w dniu ............................. 2017 r. pomiędzy:

Gminą Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-52 Besko

reprezentowana przez:

- Mariusza Bałabana – Wójta Gminy Besko;

- przy kontrasygnacie Joanny Burczyk – Skarbnika;

zwana dalej „Zamawiającym”

a:

............................................

zwany dalej „Wykonawcą”

Na podst. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, dokonanego w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy, o której mowa powyżej, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1  Przedmiot umowy:

      - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku Zespołu Szkół w Besku z przeznaczeniem na pracownie oraz ich wyposażenie”.

- Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu  przepisów art. 25 i 26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a ponadto:

  - Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe wezwanie Zamawiającego na placu budowy;

  - Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania 
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;

  - Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie 
i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;

  - Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

  - Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;

  - Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych;

  - Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

  - Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową;

  - Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;

  - Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 
w nim rozwiązań;

  - Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;

  - Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

  - Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań
w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań materiałów budzących  wątpliwości co do ich jakości;

  - Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

  - Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego.

3. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera dokumentacja projektowa.

§ 2

- Nadzór inwestorski pełnił będzie/pełnili będą: ………………………, posiadający uprawnienia budowlane Nr ……………………………….… oraz będący członkiem ……………….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w………………………………………………..

Koordynatorem czynności nadzoru inwestorskiego będzie:

……………………………………………………………………………..……………………

- Wykonawca poprzez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, zobowiązuje się zapewnić nadzór inwestorski nad robotami we wszystkich branżach, jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca, w trakcie realizacji zlecenia zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego          o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umowy.

§ 3

- Strony ustalają, że Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpocznie pracę z datą podpisania umowy, a zakończy po dokonaniu odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1, 
i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad 
i usterek. Planowany termin wykonania robót: do dnia 31 października 2017 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, 
w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakończenia inwestycji.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- Przekazania Wykonawcy kompletu Dokumentacji projektowej i formalno – prawnej oraz kopii umów i aneksów do umowy z Wykonawcą robót.

- Przekazania terenu budowy Wykonawcy robót.

- Organizowania narad i komisji odbioru robót.

§ 5

- Za wykonanie zlecenia ustala się wynagrodzenie w wysokości:

………………….. zł netto;

(słownie: ………………………………………………………………);

z podatkiem VAT …… %, tj.: ……………………… zł;

(słownie: ………………………………………………………………);

………………….. zł brutto;

(słownie: ………………………………………………………………);

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również koszty za czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

- Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT / rachunków – po każdorazowym, skutecznie przeprowadzonym odbiorze częściowym robót.

- Wartości poszczególnych faktur / rachunków częściowych wystawianych przez Wykonawcę, ustalane będą proporcjonalnie – do wartości odebranych części robót.

- Termin zapłaty faktur VAT ustala się do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 umowy;

- 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w podjęciu czynności o których mowa w § 1 ust. 2 umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla  Zamawiającego,  i  1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:						   ZAMAWIAJĄCY: